BÀI 1: CHUẨN BỊ SPRINT REVIEW CHO RIKKEISAFE

NHIỆM VỤ 1. PHIẾU CHUẨN BỊ SPRINT REVIEW

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số điện thoại, đường link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01 (Kiểm tra số điện thoại), PBI-02 (Kiểm tra đường link), PBI-03 (Gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ). Cả 3 PBI đều đạt đủ 5 điều kiện DoD. PBI phải nói rõ là chưa Done: PBI-04 chưa Done vì còn thiếu 2 chức năng đã thống nhất là xóa lịch sử và lọc theo loại, chưa đáp ứng điều kiện (1) của DoD. PBI-05 chưa Done vì chưa được review chéo và mới kiểm thử trên máy tính, chưa kiểm thử trên điện thoại, chưa đáp ứng điều kiện (2) và (3) của DoD. |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: Người dùng nhập số điện thoại đáng ngờ → xem kết quả kiểm tra và lý do cảnh báo → nhập hoặc dán đường link đáng ngờ → xem kết quả kiểm tra và lý do cảnh báo → gửi báo cáo số điện thoại hoặc đường link đáng ngờ. Người demo: Thu An demo kiểm tra số điện thoại; Gia Bình demo kiểm tra đường link; Mai Lan demo gửi báo cáo. Product Owner Ngọc Hương điều phối và kết nối phần demo với Sprint Goal. |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử và đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | Câu hỏi 1: Khi xem kết quả kiểm tra, thông tin cảnh báo và lý do đã đủ rõ để người dùng tự quyết định bước tiếp theo chưa? Vì sao? Câu hỏi 2: Trong quá trình kiểm tra số điện thoại hoặc đường link đáng ngờ, thao tác nào gây khó khăn hoặc cần được cải thiện nhất? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

NHIỆM VỤ 2. SỬA LỊCH TRÌNH SPRINT REVIEW

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai vì PBI-04 và PBI-05 chưa đạt DoD nên không được giới thiệu là Done. Product Owner cũng không nên một mình trình diễn cả 5 PBI. Sửa: Developers trình diễn PBI-01, PBI-02, PBI-03 đã Done; đồng thời nêu rõ PBI-04 còn thiếu chức năng xóa lịch sử và lọc theo loại, PBI-05 chưa review chéo và chưa kiểm thử trên điện thoại. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai vì Sprint Review không phải buổi báo cáo công việc cá nhân. Sửa: Scrum Team và Stakeholders cùng xem kết quả Increment, trao đổi mức độ đạt Sprint Goal, đặt câu hỏi và thảo luận phản hồi dựa trên sản phẩm. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai vì Stakeholders cần được trao đổi xuyên suốt buổi Review, không chỉ ở 3 phút cuối. Scrum Master không tự quyết định góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. Sửa: tạo cơ hội cho Stakeholders trao đổi trong buổi Review; Product Owner ghi nhận, làm rõ phản hồi và xem xét cập nhật, sắp xếp thứ tự Product Backlog. Không cam kết ngay rằng góp ý sẽ được thực hiện ở Sprint sau. |

NHIỆM VỤ 3. GHI NHẬN FEEDBACK

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Scrum Team ghi nhận đầy đủ góp ý và làm rõ nhu cầu nếu cần. Product Owner xem xét giá trị, mức độ ưu tiên và sự phù hợp với Product Goal để đưa vào Product Backlog. Chưa cam kết đưa chức năng này vào Sprint kế tiếp. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Scrum Team ghi nhận vấn đề về khả năng sử dụng trên điện thoại, kiểm tra và tạo Product Backlog Item để sửa lỗi hoặc cải thiện giao diện. Product Owner xem xét và sắp xếp mức độ ưu tiên. Chưa hứa sửa ngay trong Sprint tiếp theo. |