BÀI 2: TỔ CHỨC SPRINT RETROSPECTIVE CHO RIKKEIRETECH

NHIỆM VỤ 1. CHỌN KỸ THUẬT VÀ XẾP THẺ Ý KIẾN

Kỹ thuật chọn và lý do: Chọn Start–Stop–Continue vì vấn đề của Sprint đã khá rõ, thời gian họp chỉ có 45 phút và kỹ thuật này giúp nhóm nhanh chóng xác định việc cần bắt đầu, dừng và tiếp tục thực hiện.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue: Cách làm này hiệu quả, nên tiếp tục duy trì. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop: Dừng việc trì hoãn kiểm thử đến cuối Sprint, cần kiểm thử sớm và thường xuyên hơn. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Viết lại: Lỗi được phát hiện muộn khiến nhóm phải sửa gấp. Stop: Dừng việc để lỗi tồn tại đến cuối Sprint mới phát hiện; cần phát hiện và xử lý lỗi sớm hơn, không đổ lỗi cá nhân. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho Product Owner Thảo: Đây là vấn đề về yêu cầu và giá trị sản phẩm, cần làm rõ nhu cầu người mua và xem xét điều chỉnh Product Backlog. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: Bổ sung kiểm thử trên điện thoại vào DoD để bảo đảm chất lượng sản phẩm. |

NHIỆM VỤ 2. TỪ DATA ĐẾN IMPROVEMENT

Data đã chọn: DT-01 – Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy. Lỗi được phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done.

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy, lỗi phát hiện muộn khiến chức năng chưa Done. | Quy trình | Nhóm chưa bố trí kiểm thử sớm trong Sprint, khiến lỗi chỉ được phát hiện gần cuối Sprint và không còn đủ thời gian sửa lỗi, kiểm thử lại để hoàn thành chức năng. |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngay từ Sprint sau, Developers lập kế hoạch kiểm thử cho từng PBI ngay khi bắt đầu thực hiện; bắt đầu kiểm thử chậm nhất vào ngày làm việc thứ 3 và kiểm thử liên tục khi có chức năng mới. | Developers, Quỳnh theo dõi tiến độ kiểm thử. | Cuối Sprint sau, tại buổi Sprint Retrospective. | Bảng theo dõi cho thấy ngày bắt đầu kiểm thử của từng PBI; mục tiêu là 100% PBI được kiểm thử chậm nhất vào ngày làm việc thứ 3 kể từ khi bắt đầu thực hiện. |

NHIỆM VỤ 3. SẮP XẾP VÀ MỞ ĐẦU BUỔI RETROSPECTIVE

H3 → H2 → H5 → H1 → H6

- H3: Nhắc mục tiêu buổi họp, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi, xem lại hành động của Sprint trước.

- H2: Mỗi người tự viết thẻ, rồi cả nhóm dựng lại các sự việc chính của Sprint.

- H5: Gom thẻ theo chủ đề, tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn.

- H1: Cả nhóm chọn 1 Improvement và thống nhất lúc kiểm tra lại.

- H6: Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người, hẹn kiểm tra lại Improvement ở buổi Retrospective sau.

Hoạt động bị loại và lý do:

H4 – Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo. Lý do: Improvement cần được cả nhóm cùng thảo luận và thống nhất, không nên do Scrum Master tự quyết định vì sẽ làm giảm sự tham gia và tinh thần tự cải tiến của Scrum Team.